## Slide 1: CIKORO FARM ONLINE STORE
Ripas Filqadar 5112100020
Shabrina K 5112100072
Christo A P Bangun 5112100202

## Slide 2: SYSTEM OVERVIEW
MENYEDIAKAN SISTEM INFORMASI UNTUK MENJUAL HASIL PRODUK LOKAL PERKEBUNAN DI DAERAH CIKORO, SULAWESI SELATAN
SISTEM INI DAPAT DIGUNAKAN USER UNTUK MENJUAL DAN MEMBELI PRODUK PERKEBUNAN, SEDANGKAN UNTUK ADMIN SISTEM INI DAPAT MENAMBAH, MENGHAPUS, MAUPUN MENGUPDATE PRODUK YANG AKAN DIJUAL , MERUBAH STATUS PEMESANAN
SISTEM INI SEKALIGUS MENJADI PROMOSI HASIL DAERAH LOKAL

## Slide 3: CLIENT OVERVIEW
CEO English Quantum Course Indonesia
Pemilik English Quantum Course dan Pemegang Paten English Quantum Course.
Nama : Milardi Ardianto Hartono ?????
Client ingin sebuah sistem yang dapat menjual hasil produk perkebunan lokal yang lebih memudahkan customer untuk mengetahui dan membeli produk perkebunan dan memudahkan penjual (Admin) untuk mengontrol penjualannya.

## Slide 4: PRODUCT SPECIFICATION
Admin
  Login ke akun Admin
  Manajemen (Tambah, Hapus, Update) Produk yang Dijual
  Melihat daftar pemesanan dan mengubah status pemesanan (Belum Membayar, Sudah Membayar, Dikirim)
  Melihat dan membalas pesan (kritik dan saran) yang masuk ke admin.
Guest
  Melihat dan melakukan transaksi pembelian daftar produk yang dijual
  Melihat informasi tentang Cikoro Farm dan LP3M
  Memberi Pesan (kritik & saran) kepada Admin

## Slide 5: USER-INTERFACE (GUEST) DESIGN

## Slide 6: USER-INTERFACE (ADMIN) DESIGN

## Slide 7: DATABASE DESIGN???

## Slide 8: TOOLS
DEVELOPMENT TOOLS: SUBLIME TEXT & NOTEPAD++, XAMPP
DATABASE DESIGNER: POWER DESIGNER
USER-INTERFACE DESIGNER: PAINT.NET, HTML5, CSS, JS,BOOTSTRAP, STAR UML
DATABASE MANAGEMENT SYSTEM: MYSQL

## Slide 9
APPS SITE MAP

## Slide 10: DEPLOYMENT DIAGRAM

## Slide 12: TIMELINE
WEEK 1
WAWANCARA CUSTOMER
PROJECT PLANNING
NEGOSIASI KONTRAK
WEEK 2
DESAIN DATABASE
DESAIN USER-INTERFACE
WEEK 3
MEMBUAT FITUR UTAMA
(LOGIN&ABSENSI)
WEEK 4
MEMBUAT FITUR TAMBAHAN
WEEK 5
TESTING
DISTRIBUSI
MAINTENANCE
PLANNING
WEEK 1
WAWANCARA CUSTOMER
PROJECT PLANNING
WEEK 2
PROJECT PLANNING
NEGOSIASI KONTRAK
DESAIN DATABASE
DESAIN USER-INTERFACE
WEEK 3
DESAIN USER-INTERFACE
MEMBUAT FITUR UTAMA
(LOGIN&ABSENSI)
WEEK 4
DESAIN USER-INTERFACE
MEMBUAT FITUR TAMBAHAN
FINISHING
TESTING
WEEK 5
DISTRIBUSI
MAINTENANCE
REALISASI

## Slide 13: JOBDESK
RIPAS: - EDIT PROFIL ADMIN
- MENAMPILKAN PROFIL ADMIN
SHABRINA: - LOGIN
- HISTORY ABSENSI & ISTIRAHAT KELUAR
- FINISHING
CHRISTO: - DESAIN USER-INTERFACE
- SPESIFIKASI KEBUTUHAN
RATIH: - MENAMBAH PEGAWAI
- MENAMPILKAN LIST PEGAWAI
OPIT: - INPUT ABSENSI
- HISTORY ABSENSI PEGAWAI
- HISTORY ABSENSI & ISTIRAHAT MASUK

## Slide 14: COST

## Slide 15: KENDALA
Waktu pengerjaan proyek tidak sesuai timeline, karena klien sulit dihubungi.
Beberapa kesalahan yang bersifat teknis yang membuat timeline realisasi tidak sesuai pengerjaan.
Bingung menentukan sistem ini akan dideploy dimana saja.

## Slide 16: MAINTENANCE
ADA PELATIHAN UNTUK CUSTOMER SETELAH APLIKASI DIDISTRIBUSIKAN
APABILA ADA BUG/ERROR CUSTOMER DAPAT MENGHUBUNGI PIHAK DEVELOPER MELALUI PROJECT MANAGER